ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку интернет-магазина на платформе Tilda

Розничное направление: спортивное оборудование и оборудование для восстановления

1. О проекте

Заказчик — торговая компания. Действующий сайт обслуживает работу с организациями.

Проект: запуск отдельного розничного интернет-магазина для физических лиц на новом домене, чтобы не смешивать розницу с работой по организациям.

Ассортимент: оборудование для спорта и восстановления. Часть позиций — крупногабаритная и требует доставки и пусконаладки. У части товаров есть регистрационные удостоверения на медицинские изделия, основная часть продаётся как спортивное оборудование.

В ассортименте несколько брендов, по части из них компания работает напрямую с производителем.

2. Цель проекта и критерии приёмки

Цель: запустить работающую витрину розничного направления, принимающую заявки на расчёт, индексируемую поисковыми системами и пригодную для приёма платного трафика.

Критерии успешной сдачи этапа 1:

- Сайт опубликован на домене заказчика, доступен по https, настроены редиректы с http и www.

- Опубликовано не менее 30 карточек товаров, каждая с ценой и рабочей формой заявки.

- Заявки с форм поступают в CRM с сохранением UTM-меток.

- Сайт добавлен в Яндекс Вебмастер и Google Search Console, задан регион, переданы карты сайта.

- Пройден чек-лист приёмки из раздела 14 без критических замечаний.

3. Платформа и ограничения

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Платформа | Tilda Publishing, тариф Business. Кастомная разработка вне платформы не предполагается. |
| Аккаунт и домен | Оформляются на юридическое лицо заказчика. Подрядчику предоставляется доступ с необходимыми правами; передача аккаунта подрядчику не допускается. |
| Каталог | Реализуется на штатном движке «Магазин» Tilda. Товары заводятся как товары каталога. |
| Страницы товаров | Штатные страницы каталога (адреса вида /tproduct/...). Реализация карточек отдельными страницами со связкой блока по ID не допускается — на них не генерируется автоматическая микроразметка Schema.org. |
| Дизайн | Ключевые экраны собираются в Zero Block. Сборка на готовых шаблонных блоках без переработки не принимается. |
| Браузеры | Актуальные версии Chrome, Safari, Firefox, Yandex Browser. Адаптив: десктоп, планшет, мобильный. |

Подрядчик вправе предложить альтернативу по строке «Страницы товаров», но обязан приложить к предложению пример карточки, проходящей проверку на validator.schema.org с типами Product и Offer, и схему адресов, воспроизводимую на другой CMS при последующем переезде.

4. Модель продаж и этапность

Продажа идёт по схеме: заявка на сайте → консультация менеджера → расчёт с учётом доставки и пусконаладочных работ → выставление ссылки на оплату вне сайта.

Из этого следует состав этапа 1:

- Цена товара отображается в каталоге и карточке.

- Основное целевое действие на карточке — «Получить расчёт».

- Онлайн-оплата и корзина на этапе 1 не подключаются.

- Личный кабинет на этапе 1 не создаётся.

Обязательное требование: архитектура каталога должна допускать подключение корзины и онлайн-оплаты на этапе 2 без переработки структуры каталога и без изменения адресов карточек товаров. Подтверждение этого — обязательный пункт коммерческого предложения.

5. Позиционирование, дизайн, фирменный стиль

5.1. Позиционирование

Магазин работает под суббрендом розничного направления, который сопровождается подписью материнской марки (модель endorsed brand). Материнская марка присутствует в логотипе-замке, в подвале и на странице «О бренде».

Аудитория сайта: спортсмены-профессионалы и любители; тренеры и спортивные врачи. Юридические лица не являются целевой аудиторией этого сайта — для них предусматривается переход на корпоративный сайт заказчика.

5.2. Требования к дизайну

- Лаконичный современный дизайн: воздух между блоками, крупная типографика, приоритет фото и видео над текстовыми плашками.

- Фирменный стиль материнской марки предоставляется заказчиком и дополняется правилами суббренда.

- Разработка фирменной палитры суббренда — опциональная работа. Укажите её стоимость отдельной строкой; при наличии готовой палитры эта строка не применяется.

- Оформление бренд-зон отдельных производителей выполняется в их фирменных цветах при сохранении общей палитры, навигации и типографики сайта.

- Экраны, требующие сборки в Zero Block: главная, страница категории, карточка товара, бренд-зона, «О бренде», «Доставка и оплата», «Гарантия и сервис», «Шоурум», контакты.

5.3. Чего в дизайне быть не должно

- Вёрстка «в шахматном порядке»: крупное фото и одно предложение текста рядом.

- Нагромождение фотографий и товаров на главной странице без выстроенного маршрута для пользователя.

- Основное описание сплошным полотном текста без структурных разделений.

- Красивые, но неинформативные названия разделов, усложняющие навигацию.

- Повторяющиеся однотипные блоки в карточке товара при минимуме информации о самом товаре.

6. Структура сайта (этап 1)

Карта сайта и семантическое ядро передаются подрядчику при старте работ. Объём этапа 1:

| Тип страницы | Кол-во | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Главная | 1 | Zero Block |
| Страница категории | 3–4 | Одна основная ось деления — по назначению |
| Карточка товара | 30 | Штатные страницы каталога |
| Бренд-зона | 1–3 | По готовности контента |
| Посадочная под запросы | 5–8 | По списку заказчика |
| Статья экспертного раздела | 3–5 | Тексты предоставляет заказчик |
| Сервисные страницы | 5 | «О бренде», «Доставка и оплата», «Гарантия и сервис», «Шоурум», «Контакты» |
| Юридические страницы | 3 | Политика обработки ПДн, согласие, реквизиты |
| Страница 404 | 1 | Кастомная |

Дополнительные оси навигации (вид спорта, эффект применения) реализуются тегами и фильтрами, а не параллельными деревьями категорий. Создание нескольких категорийных деревьев, приводящее к дублированию одного товара по нескольким адресам, не допускается.

7. Требования к шаблонам страниц

7.1. Главная

- Первый экран: видео или крупное изображение, позиционирующий заголовок, одна основная кнопка.

- Блок доверия в зоне видимости без прокрутки: официальный статус поставщика, сервис, гарантия, демозона.

- Навигация по цели пользователя (например: восстановление после нагрузок, домашний зал, работа с клиентами), а не только по типу товара.

- Блок «Подобрать оборудование» — вход в квиз (см. п. 8.2).

- Блок брендов с переходом в бренд-зоны.

- Блок шоурума с приглашением на тест-драйв.

- Блок экспертного раздела: три последние статьи.

- Путь от главной до карточки товара — не более двух кликов.

7.2. Страница категории

- Заголовок H1, вводный текст 600–1200 знаков.

- Фильтр: цена, назначение, бренд, эффект. Значения фильтров — из закрытых справочников, передаваемых заказчиком.

- Сортировка товаров.

- Плитка товара: фото, название, цена, краткое назначение в одну строку, метка наличия.

- Блок FAQ внизу страницы — 4–6 вопросов.

- Хлебные крошки.

7.3. Карточка товара

Структура карточки задаётся приложением Б и является обязательной. Дополнительно:

- Галерея: не менее 5 изображений, для отдельных моделей до 10; требования к съёмке — приложение А.

- Видео в галерее.

- Цена отображается всегда. Формулировка «цена по запросу» используется в исключительных случаях в ручном режиме.

- Основная кнопка — «Получить расчёт», открывает форму заявки с подстановкой названия товара.

- Вторичная кнопка — «Записаться на тест-драйв» для товаров с меткой «есть в шоуруме».

- Поддержка вариаций товара (цвет, размер, комплектация) — ориентировочно 20–30 % ассортимента.

- Блок сопутствующих товаров и аксессуаров.

- Ссылка «Вы юридическое лицо?» с переходом на корпоративный сайт заказчика — в явном, но не доминирующем виде.

7.4. Бренд-зона

- Отдельная страница на бренд: история, позиционирование, видео, ключевые линейки, переход в каталог бренда.

- Страница является посадочной под запросы вида «бренд + купить».

7.5. Сервисные страницы

- «Гарантия и сервис»: сроки гарантии, где обслуживается оборудование, условия подменного фонда, порядок обращения.

- «Доставка и оплата»: способы доставки, платные услуги (подъём, сборка, пусконаладка), для каких товаров услуги входят в стоимость, схема оплаты по выставленной ссылке, самовывоз.

- «Шоурум»: адрес, карта, форма записи на тест-драйв, фотографии.

- «О бренде»: позиционирование, связь с материнской маркой, производство, официальные статусы.

- Раздел документов: подтверждения официального статуса поставщика, декларации, регистрационные удостоверения. Публикуются превью с водяным знаком; полная копия — по запросу через форму. Страница закрывается от индексации.

7.6. Статья экспертного раздела

- Шаблон: H1, лид, оглавление, подзаголовки H2–H3, блок «коротко о главном» в начале, блок связанных товаров в конце.

- Блок FAQ в конце статьи.

8. Функциональные требования

8.1. Формы и заявки

- Форма «Получить расчёт» — на карточке товара, с подстановкой названия и артикула.

- Форма «Записаться на тест-драйв» — на карточке и странице шоурума.

- Форма обратного звонка — в шапке.

- Все формы содержат чекбокс согласия на обработку персональных данных со ссылкой на политику.

8.2. Квиз подбора оборудования

- 3–5 шагов: задача, бюджет, условия применения.

- Перед показом результата — необязательное поле контакта; результат доступен и без его заполнения.

- Результат: 2–4 рекомендованных товара с переходом в карточки.

- Заявка из квиза передаётся в CRM с отметкой источника.

8.3. Сравнение и помощь в выборе

- Механика сравнения товаров внутри категории: пользователь добавляет позиции, формируется таблица по характеристикам.

- Гид по выбору внутри категории — отдельная страница, объясняющая разницу между похожими моделями.

8.4. Прочее

- Поиск по сайту.

- Виджеты мессенджеров и онлайн-консультант — конфигурация согласуется.

- Метка наличия товара с указанием срока поставки для позиций не в наличии.

- Возможность собирать комплекты и наборы товаров — укажите в предложении, реализуемо ли это штатными средствами платформы и на каких условиях.

9. Требования к SEO и AEO

Формулируются как проверяемый чек-лист приёмки.

- Уникальные title и description на всех страницах и во всех карточках товаров.

- Заданные человекопонятные адреса для всех страниц, кроме карточек товаров (у них системный адрес).

- Один H1 на страницу, корректная иерархия H2–H3.

- Атрибут alt у всех изображений.

- Карточки товаров реализованы штатными страницами каталога; автоматическая микроразметка Schema.org сохранена и проходит проверку на validator.schema.org с типами Product и Offer.

- Дополнительная разметка JSON-LD: Organization, BreadcrumbList, FAQPage — внедряется через настройки страниц.

- Хлебные крошки на страницах категорий и карточках товаров.

- Настроены редиректы http → https и www → без www.

- Подключены Яндекс Вебмастер и Google Search Console, переданы sitemap.xml и sitemap-store.xml, задан регион сайта.

- Отчёт «SEO-рекомендации» в Tilda — без критических ошибок.

- Проверка битых ссылок — без ошибок.

- Создана кастомная страница 404.

- Выполнены меры по ускорению из официального руководства Tilda; целевое значение PageSpeed mobile для главной, страницы категории и карточки товара указывается подрядчиком в предложении и фиксируется в договоре.

- Товарный фид: укажите в предложении, реализуема ли выгрузка фида средствами Tilda для передачи в товарные сервисы Яндекса, и на каких условиях.

Требования AEO:

- В каждой карточке — блок прямых фактических ответов: габариты, вес, питание, комплектация, срок гарантии, показания и противопоказания.

- Блок FAQ в карточке товара, на странице категории и в статье.

- Вёрстка блоков должна допускать цитирование конкретного факта одним предложением.

10. Интеграции и аналитика

| Система | Требование |
| --- | --- |
| CRM Битрикс24 | Передача заявок со всех форм в CRM через приложение из Битрикс24.Маркет. Обязательна передача в лид UTM-меток и ClientID Яндекс Метрики. |
| Яндекс Метрика | Установка счётчика, настройка целей по всем формам и квизу, вебвизор по согласованию с учётом влияния на скорость. |
| Яндекс Вебмастер | Подключение, передача карт сайта, задание региона. |
| Google Search Console | Подключение, передача карты сайта. |
| Уведомления | Дублирование заявок на корпоративную почту. |
| Учётная система | Синхронизация остатков и цен на этапе 1 не требуется. |
| Эквайринг и онлайн-касса | На этапе 1 не подключаются. На этапе 2 — по отдельному заданию. |

11. Границы работ

В расчёт включаются только работы подрядчика. Заказчик самостоятельно предоставляет:

- семантическое ядро и список посадочных страниц;

- тексты всех страниц и описания товаров;

- фотографии и видеоматериалы;

- фирменный стиль материнской марки;

- юридические тексты (политика обработки ПДн, согласие, условия доставки и возврата);

- справочники значений для фильтров каталога.

Наполнение каталога контентом: укажите в предложении стоимость наполнения одной карточки товара отдельной строкой — на случай передачи этой работы подрядчику.

Копирайтинг, фотосъёмка и разработка семантики в состав задания не входят. Если вы предлагаете эти услуги, вынесите их отдельным опциональным блоком.

12. Администрирование и передача проекта

- Настраиваются две учётные записи с правами администратора и одна с правами редактора.

- Подрядчик предоставляет письменную инструкцию и видеозаписи по операциям: добавление товара, категории, посадочной страницы, статьи; редактирование меню и фильтров; работа с заявками.

- Обучающая сессия для сотрудников заказчика — не менее одного часа, с записью.

- Все доступы передаются заказчику при сдаче проекта.

- Абонентская поддержка не требуется. В договоре фиксируются почасовая ставка на доработки и время реакции на критический инцидент (недоступность сайта, неработающие формы).

13. Этапы и сроки

| Этап | Состав | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Главная, 3–4 категории, шаблон карточки, 30 карточек, бренд-зона, сервисные и юридические страницы, формы, квиз, интеграция с CRM, аналитика, SEO-настройка, публикация, обучение | Указывается подрядчиком. Ориентир заказчика — до 30 календарных дней |
| 2 | Экспертный раздел, корзина и онлайн-оплата, личный кабинет, товарный фид, комплекты товаров | Указывается подрядчиком ориентировочно |

Стоимость и срок указываются по каждому этапу отдельно. Предложение с одной суммой на весь объём к рассмотрению не принимается.

14. Порядок приёмки

- Проверка чек-листа раздела 9 по каждому пункту.

- Функциональное тестирование: все формы, квиз, фильтры, поиск, сравнение, корректность передачи заявок в CRM с UTM-метками.

- Проверка адаптива на реальных устройствах: телефон, планшет, десктоп.

- Кроссбраузерная проверка.

- Проверка скорости на согласованном пороге.

- Передача доступов, инструкций и проведение обучения.

Чек-лист раздела 9 подписывается сторонами как приложение к договору.

15. Требования к коммерческому предложению

Просим придерживаться единой структуры — это единственный способ корректно сравнить предложения.

- Стоимость этапа 1 с разбивкой: проектирование, дизайн, сборка, настройка функционала, интеграции, SEO-настройка, тестирование.

- Стоимость наполнения одной карточки товара — отдельной строкой.

- Ориентировочная стоимость этапа 2.

- Срок по этапу 1 с разбивкой по неделям.

- Состав команды на проекте.

- Стоимость разработки фирменной палитры суббренда (опция, см. п. 5.2).

- Целевое значение PageSpeed mobile, которое вы готовы зафиксировать в договоре.

- Подтверждение, что режим «каталог с ценами без онлайн-оплаты» настраивается штатными средствами Tilda и что корзина подключается на этапе 2 без смены адресов карточек товаров.

- Позиция по товарному фиду (п. 9) и по комплектам товаров (п. 8.4).

- Три примера интернет-магазинов на Tilda с рабочими ссылками.

- Стоимость часа доработок после сдачи и время реакции на критический инцидент.

- Опциональные и вариативные работы вынесите отдельными строками, чтобы состав можно было скорректировать без пересчёта всего предложения.

- Готовность подписать чек-лист раздела 9 как приложение к договору.

Приложение А. Требования к фотографиям товара

Минимум 5 изображений на карточку, для отдельных моделей — до 10. Обязательный набор кадров:

| № | Кадр | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Студийный, ракурс 3/4, светлый фон | Главное изображение каталога и товарных сервисов. Фон единый по всему каталогу |
| 2 | Товар рядом с человеком | Масштаб, снимает вопросы о габаритах |
| 3 | Сценарий применения | Показывает, для кого товар |
| 4 | Комплектация одним кадром | Что именно входит в поставку |
| 5 | Деталь: панель управления, материал, разъёмы | Показывает качество исполнения |
| 6 | Габаритная схема с размерами в мм | Логистика и цитируемость в поисковых ассистентах |
| 7 | Отдельный кадр каждой вариации | Для товаров с вариациями |

Дополнительно предусматривается инфографика с подписями к ключевым функциям товара.

Техническое требование: галерея реализуется с отложенной загрузкой изображений. Размещение всех изображений подряд в потоке страницы не допускается — это противоречит рекомендациям Tilda по скорости загрузки.

Приложение Б. Обязательная структура карточки товара

Порядок блоков основан на реальных вопросах покупателей, собранных отделом продаж заказчика.

| № | Блок | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | Для кого этот товар, одной-двумя фразами под названием |
| 2 | Эффект | Что даёт применение |
| 3 | Цена | Всегда видима. Кнопка «Получить расчёт» |
| 4 | Бренд | Уровень, история, ссылка на бренд-зону |
| 5 | Страна производства | Отдельной строкой в характеристиках |
| 6 | Условия покупки и доставки | Схема оплаты, сроки, что входит в поставку, что оплачивается отдельно |
| 7 | Гарантия и сервис | Срок и ссылка на страницу сервиса |
| 8 | Видео применения | Обзор или демонстрация |
| 9 | Показания и противопоказания | Обязательно для товаров с регистрационным удостоверением |
| 10 | Отзывы | Кто уже использует оборудование |
| 11 | Благонадёжность продавца | Официальный статус, документы, реквизиты |
| 12 | Оригинальность | Блок «Как отличить оригинал», покупка у официального поставщика |
| 13 | Сравнение | Ссылка на гид по выбору и механика сравнения с похожими моделями |
| 14 | Условия возврата | Кратко, со ссылкой на полные условия |

Пункт 6 требует отдельного внимания: для части товаров пусконаладочные работы выполняются только силами инженеров заказчика и входят в стоимость, для части — оплачиваются отдельно. Это различие должно быть явно видно в карточке.